附件

交易和行情API 2.0测试指南

一、参加单位

上期能源会员和行情转发单位。

- 时间安排

2025年10月25日（周六）测试采用10月23日（周四）结算后的数据，模拟10月24日（周五）交易日的交易和结算。2025年11月8日（周六）测试采用11月7日（周五）结算后的数据，模拟11月10日（周一）交易日的交易。

（一）2025年10月25日（周六）

| 模拟阶段 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 10月24日 交易 | 08:30:00 | 会员登录交易系统 |
|  | 08:55:00 | 集合竞价申报 |
|  | 08:59:00 | 集合竞价撮合 |
|  | 09:00:00 | 连续交易 |
|  | 09:15:00 | 模拟前置服务切换 |
|  | 09:50:00 | 暂停交易 |
|  | 09:55:00 | 会员重新登录交易系统 |
|  | 10:00:00 | 连续交易 |
|  | 10:05:00 | 模拟一台前置机故障和恢复 |
|  | 10:30:00 | 模拟网络故障和恢复 |
|  | 11:30:00 | 收市 |
| 10月24日 结算 | 11:30-12:30 | 交易所结算 |
|  | 12:30-13:30 | 会员结算，下载结算文件，核对结算结果 |

测试采用10月23日（周四）结算后的数据，模拟10月24日（周五）。

（二）2025年11月8日（周六）

| 模拟阶段 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 11月10日 | 08:30:00 | 会员登录交易系统 |
|  | 08:55:00 | 集合竞价申报 |
|  | 08:59:00 | 集合竞价撮合 |
|  | 09:00:00 | 连续交易 |
|  | 09:15:00 | 模拟一台前置机故障和恢复 |
|  | 09:30:00 | 模拟网络故障和恢复 |
|  | 10:00:00 | 模拟大面积前置机故障 |
|  | 11:00:00 | 切换至同城数据中心 |
|  | 11:30:00 | 收市 |

测试采用11月7日（周五）结算后的数据，模拟11月10日（周一）。

三、通讯参数

交易系统（含二代行情）使用生产环境。

（一）交易系统

各单位的交易及行情系统应使用FENS配置方式来获取前置机IP地址，FENS服务器的IP地址为：192.168.12.41、192.168.12.42、192.168.11.31、192.168.11.32、192.168.16.31、192.168.16.32。

使用FENS服务器获取交易前置机地址参数的TCP链路端口号为4901；使用FENS服务器获取行情前置机地址参数的TCP链路端口号为4903。

各单位的网络安全控制策略应打开192.168.12.X、192.168.11.X、192.168.16.X网段上TCP端口为4901、4903、33005、33011的访问。请确保上述网段及协议端口的通讯正常。

二代行情参数请参照上期能源网站发布的二代行情平台上线通知，链接为：

https://www.ine.com.cn/publicnotice/notice/201903/t20190308_811638.html

（二）会员服务测试系统

专线地址：http://192.168.9.214

证联网地址：http://42.24.1.246

会员服务测试系统的用户名及密码同生产环境。

（三）会服API接口测试系统

会服API接口测试地址为192.168.9.219，端口号为443。用户名、密码以及证书信息同生产系统。

四、测试内容

请各会员单位对在用的每个柜台系统至少安排一个席位参加测试，确保在用的柜台系统登录、交易、行情、查询等功能正常。测试应覆盖API 2.0的业务功能和故障恢复功能，包括但不限于交易和行情API 2.0的登录、订阅、报单、报价、执行宣告、询价、期权自对冲、查询、行情接收等。每个席位测试内容不低于以下要求：

| 期货报单 | 期权报单 | 报价 | 撤单 | 成交 | 行权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800笔 | 100笔 | 100笔 | 30笔 | 400笔 | 5笔 |

开展从API 2.0回退至API 1.0的应急操作。

有条件的会员参加报价测试。

五、测试要求

各单位应做好以下工作：

（一）测试前与各自软件供应商联系，制定周密测试计划，测试结束后，仔细核对数据。

（二）测试前做好系统和数据备份，测试后恢复备份，确保不影响下一交易日的正常业务。

（三）会员单位参与测试的每个席位均应在上期能源会服系统上填写系统测试情况（菜单路径：业务窗口 -> 系统测试 -> 系统测试反馈）。

（四）各行情转发单位应填写《上期能源交易系统测试反馈表（行情商）》（附表），以电子邮件方式发送到邮箱marketdata@shfe.com.cn。

（五）各单位做好测试数据的隔离工作，避免测试数据影响生产数据。

六、联系方式

值班电话：021-68400802

电子邮箱：tech@shfe.com.cn

传真：021-68400385

附表：上期能源交易系统测试反馈表（行情商）

附表

上期能源交易系统测试反馈表（行情商）

| 行情商情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  | 登录用户名 |  |  |
| 技术系统 联系人 | 姓名： |  | 电话： |  |  |  |
|  | Email： |  |  |  |  |  |
| 测试情况 |  |  |  |  |  |  |
| 测试项目 |  |  | 情况描述 |  | 备注 |  |  |
| 系统登录是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行情接收是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试过程中有无发生其它故障 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统恢复是否正常（备注完成时间） |  |  |  |  |  |  |  |

填表日期：					填表人：

此表需在测试后的第一个工作日12:00前通过电子邮件方式，递交到数据管理部，邮箱：marketdata@shfe.com.cn

谢谢配合。